PROJEKT UMOWY NA ROBOTY BUDOWLANE Nr DZP/……/2019

zawarta w dniu …….. …………….. roku, w Lublinie

pomiędzy:

…..........................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…..........................................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot Umowy

§1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Remont i przebudowa pomieszczeń SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, w lokalizacji ul. Herberta 21 – część C, w ramach projektu „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo - budowlane, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”, realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………..

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

- Wyjaśnienia oraz modyfikacje SIWZ,

- Dokumentacja projektowa,

- Przedmiar robót,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- Branżowe projekty wykonawcze,

- Opis przedmiotu zamówienia,

stanowiące integralna część umowy.

- Wszelkie rozbieżności powstałe na etapie realizacji Umowy, interpretowane będą w oparciu                    o dokumenty wyszczególnione w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się i znane są mu zakresy robót i warunki ich realizacji zawarte          w dokumentach wyszczególnionych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Do wykonania robót budowlanych mogą być stosowane tylko wyroby dopuszczone do obrotu                    i stosowania w budownictwie, zgodnie z dyspozycjami  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu na każde jego żądanie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną na materiały i wyroby przed ich wbudowaniem, nie później niż do dnia wskazanego przez inspektora nadzoru.

- Wszystkie zaoferowane urządzenia na wyposażenie pracowni cytostatycznej Apteki Szpitalnej posiadają wymagane certyfikaty, deklaracje i świadectwa, a komora laminarna do pracy z cytostatykami - certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980 w aktualnie obowiązującej wersji z maja 2017 r. (DIN 12980:2017-05)

- Na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań.

- Koszt wykonania badań lub ekspertyz obciąża wyłącznie Wykonawcę, jeżeli w rezultacie ich przeprowadzenia okaże się, że zastosowane materiały, technologie, bądź wykonanie robót jest niezgodne        z Umową.

- W przypadku realizacji zamówienia, którego przedmiotem będą towary objęte mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, na Zamawiającym ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego do dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

- Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia nie może powoływać się na okoliczności dotyczące wykonania robót , które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, z należytą starannością.

Obowiązki Stron

§2

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Dokumentacją projektową, SIWZ wraz z wyjaśnieniami, ofertą Wykonawcy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi,

- zabezpieczenie istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej,

- oznaczenie prowadzonych robót i dbałość o prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji umowy,

- wykonanie opomiarowania pobieranych mediów,

- usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia robót,

- przywrócenie pomieszczeń w obiektach objętych inwestycją do stanu pierwotnego,

- rozruch technologiczny i odbiory UDT,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- uporządkowanie miejsca robót i terenu przyległego,

- na każde wezwanie Zamawiającego uczestniczenie w spotkaniach w celu omówienia spraw związanych z realizacją prac. Zamawiający sporządza protokół z ustaleń,

- w czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, odpadów i śmieci, bez ich gromadzenia na terenie szpitala wraz z przedstawieniem inspektorowi nadzoru dokumentów potwierdzających ich przekazanie do utylizacji, zgodnie z kodem odpadu (Rozp. Min. Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów),

- przedstawianie Zamawiającemu projektu umów z podwykonawcami i projektu ich zmiany, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- przedstawianie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

- koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców,

- współpraca z podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami i dostawcami urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, na zasadach określonych w § 5* (podwykonawstwo),

- zawiadomienie Zamawiającego o konieczności przerwania robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót  przed zniszczeniem,

- uzgadniania z Zamawiającym kolorystyki użytych materiałów wykończeniowych (np. farb, wykładzin) oraz wszelkich zmian konstrukcyjno-materiałowych,

- zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu stosownym wpisem w dzienniku budowy,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru i uczestniczenia w czynnościach odbioru, w tym po usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru wad,

- utrzymywanie porządku w miejscu robót przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych,

- zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

- zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych,

- ubezpieczenie prowadzonej działalności od ryzyka związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

- przeprowadzanie robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Z uwagi na prowadzanie prac przy funkcjonujących oddziałach Szpitala, Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania terminów wyłączeń wszystkich mediów tj.: wody, energii elektrycznej, gazów medycznych itp.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz.U z 2013 r. poz. 1232) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych  w terminach i na zasadach określonych    w niniejszej Umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywanie czynności niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy,

- protokolarne przekazanie terenu (miejsca) robót,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- dokonanie odbioru przedmiotu Umowy,

- dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia,

- udostępnienie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów prowadzenia robót.

- W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu Umowy, Strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa  i ustalonych zwyczajów.

§ 3

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac na placu budowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014. poz. 1502 z późn. zm.), (zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy), w stałej liczbie przez cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z listą pracowników przedłożoną przed podpisaniem umowy.

2. Osoby wykonujące czynności wskazane w ust. 1 powyżej, winny być zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem powierzonych im zadań.

3. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji Umowy:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Nie wywiązanie się z obowiązków określonych w niniejszym, paragrafie uprawnia Zamawiającego do stosowania kar umownych, o których mowa w §17 ust. 1, lit h).

§4

- Wykonawca zobowiązuje się strzec bezpieczeństwa powierzonego mienia i osób znajdujących się         na terenie realizacji zamówienia.

- W przypadku wygaśnięcia ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kopii nowo zawartych polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych, na kwotę wymagana w procedurze przetargowej, w terminie do 7 dni od upływu ważności dokumentów złożonych w procedurze przetargowej przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia i do utrzymania ważnych dokumentów aż do odbioru końcowego robót, pod rygorem skutków określonych w  § 17, ust. 1, lit i).

- Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli miejsca realizowanych robót oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówienia.

§5

Siły własne

- Wykonawca oświadcza, że całość prac objętych przedmiotem Umowy  wykona siłami własnymi.

- Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie kontrolował, czy jest ona wykonywana zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy jego siłami własnymi.

- W przypadku stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez Podwykonawcę, o czym Zamawiający nie został poinformowany, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości określonej w § 17 ust. 1 lit. „b”.

- Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zastrzega sobie ponadto prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności realizacji części lub całości robót przez Podwykonawcę, poprzez złożenie drugiej Stronie stosownego oświadczenia.

Podwykonawcy*

- Wykonawca oświadcza, że niżej wymienione prace objęte przedmiotem Umowy zostaną powierzone 	Podwykonawcom:

1) ..................................... w zakresie: .........................................................

2) ..................................... w zakresie .........................................................

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Zamawiający żąda przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez pisemną akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadające, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponuje personelem gwarantującym prawidłowe wykonanie powierzanej mu części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do  Umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Jakość prac wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż jakość prac wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy i Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania i jakość wykonywanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

- Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte w formie pisemnej.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte zakresem niniejszej Umowy, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany w terminie co najmniej 14 dni przed datą odpowiednio: rozpoczęcia robót powierzonych Podwykonawcom lub wprowadzeniem wnioskowanych zmian.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy lub projektem jej zmian.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spełniać następujące wymagania:

- mieć formę pisemną,

- być zgodny z prawem, w szczególności z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę,

- dokładnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy oraz termin ich wykonania,

- ceny netto, brutto wykonania robót przez podwykonawcę nie wyższe, niż zaoferowne przez Wykonawcę,

- nie może zawierać terminu zapłaty faktury dłuższego niż 30 dnia od dnia doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie przez Podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych,

- nie może wyłączać odpowiedzialności głównego Wykonawcy przed Zamawiającym            za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez Podwykonawców,

- zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających       z niniejszej Umowy,

- nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

- zawierać postanowienia o uzyskaniu zgody Wykonawcy na zlecenie dalszego podwykonawstwa.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo zgodny z wymogami określonymi w ust. 14 powyżej podlega akceptacji Zamawiającego.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą lub projektu jej zmiany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 14 powyżej. W razie braku stanowiska Zamawiającego przyjmuje się, że zaakceptował on projekt umowy o podwykonawstwo.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca niniejszej Umowy jest zobowiązany do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy z Podwykonawcą (lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą), zgodnej z zatwierdzonym wcześniej wzorem, której przedmiotem są roboty budowlane objęte zakresem niniejszej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Przepisy §5* ust. 14-16 stosuje się do zmian tej Umowy o podwykonawstwo oraz umów zawieranych z dalszym Podwykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo,  na której zawarcie Zamawiający wyraził zgodę ,Wykonawca nie zapłaci w całości lub części wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niniejszego zamówienia. Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę o powyższym zamiarze.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §5* ust. 1 (dla podwykonawstwa) powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do:

- zaniechania przez niego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

- złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §5* ust. 1 powyżej,  Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co niniejszym wyraża on zgodę.

- Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w §5* ust. 1 (dla podwykonawstwa) powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy  może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy  przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przyczyny jw. uzasadniającej odstąpienie.

Termin realizacji Umowy

§6

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

- termin przekazania terenu robót przez Zamawiającego – do 7 dni, od podpisania niniejszej Umowy,

- termin rozpoczęcia robót budowlanych z dniem przekazania terenu robót,

- termin realizacji prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- ostateczny termin zrealizowania prac stanowiących przedmiot zamówienia: 
w nieprzekraczalnym terminie …….. (zgodnie z Ofertą Wykonawcy, z zastrzeżeniem  przebudowy pomieszczeń na potrzeby Banku Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej, w terminie do…………………………………..

- Za datę wykonania robót budowlanych uważa się faktyczną datę zakończenia robót budowlanych objętych Umową, wraz z uporządkowaniem terenu robót, łącznie z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzoną przez kierownika robót i potwierdzoną przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a przez strony umowy poprzez ustalenie treści protokołu odbioru ostatecznego i jego podpisanie.

- Roboty realizowane będą zgodnie z harmonogramem robót, którego propozycję Wykonawca przedstawi w terminie do 7 dni od podpisania umowy i który będzie podlegał uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie kolejnych 14 dni od dnia przedstawienia propozycji przez Wykonawcę.

Przedstawiciele Stron

§7

- Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:

- .…………………………… ………………….. - koordynator

- .…………………………… …………………..

- .…………………………… …………………..

- .…………………………… …………………..

- Koordynator działa w imieniu i na rzecz kierowników i Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika wymaga pisemnej informacji przekazanej  Zamawiającemu. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

§8

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

- ............ upr. bud. nr ............... w branży .........................;

- ............ upr. bud. nr ............... w branży .........................;

- ............ upr. bud. nr ............... w branży .........................;

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

- Wyznaczony w ust. 1 niniejszego paragrafu inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

Wynagrodzenie i zasady jego płatności

§9

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1, ustala się na kwotę ryczałtową w wysokości ………………………….. zł brutto (słownie: …………..), w tym cena netto: ……………………… zł (słownie: ………………) plus należny podatek VAT w wysokości: ………………. zł (słownie: ……………………), z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz §  12  ust. 5.

- Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz zdobył wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty i podpisania Umowy tj. wykorzystał wszystkie środki mające        na celu ustalenie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu Umowy, w tym uwzględnił pozyskane niezbędne dane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu Umowy i niezbędne do jej należytego wykonania, w tym również wynagrodzenie należne ewentualnym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w szczególności:

  - koszty wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia,

  - koszty robót przygotowawczych w tym w szczególności: zagospodarowanie terenu robót, utrzymanie zaplecza budowy, ogrodzenie placu budowy, podłączenie wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy i jej ubezpieczenie, uporządkowanie placu budowy i zaplecza łącznie z przywróceniem do stanu poprzedniego i wykonanie przegród stałych i ruchomych, odgrodzeń od czynnych części Szpitala,

  - wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa,                               a w szczególności: koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, koszty najmu i dowozu sprzętu na budowę, koszty dozoru technicznego itp.,

  - koszty wszelkich procedur i formalności związanych z zakupem, transportem, montażem, uruchomieniem i organizacją serwisu gwarancyjnego elementów wyposażenia przedmiotu zamówienia,

  - koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej

  - koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań,

  - wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić  w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną.

4. W przypadku konieczności realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, zastosowanie będzie miał art. 144 Pzp, przy czym do rozliczenia robót dodatkowych brane będą pod uwagę kosztorysy powykonawcze rozliczane wg cen jednostkowych i stawek r-g, podanych w odpowiedniej informacji kwartalnej „Sekocenbud”, aktualnej w dniu wyceny tych robót.

§10

- Warunkiem otrzymania płatności jest wystawienie faktury przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem robót, złożonej po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeń.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w terminie 
……. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zmiany obowiązującej w dniu podpisania Umowy stawki podatku VAT dotyczącej przedmiotu zamówienia, Strony zastrzegają sobie prawo zmiany stawki VAT na obowiązującą                        z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Strony umowy sporządzą wówczas stosowny aneks do umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, po upływie 12 miesięcy obowiązywania umowy, jeśli  okoliczności wskazane w art. 142 ust. 5 pkt. 2) Pzp wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca winien udowodnić okoliczność warunkującą ewentualną zmianę wysokości należnego mu wynagrodzenia,

- W przypadku przekroczenia terminu zapłaty, Wykonawca będzie uprawniony do naliczania odsetek w wysokości określonej w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

- W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności (należności głównej i odsetek) bez zachowania procedury określonej art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. nr 654 z późn. zm.). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zbytej wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876 – 887 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz przyjmuje do wiadomości, że może zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy. § 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego (w rozumieniu art. 921 (1)-921 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy oraz przyjmuje do wiadomości, że może to zostać uznane za naruszenie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia, płatną w terminie 7 dni od dnia wezwania do jej zapłaty. § 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i są uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

- Z uwagi na przewidzianą zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy w częściach warunki zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 5* niniejszej umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

Odbiór robót, gwarancja jakości i rękojmi za wady

§11

Odbiór częściowy

- Odbiorom częściowym wykonanych elementów robót będą podlegały roboty zanikające oraz ulegające zakryciu. O planowanym terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik robót każdorazowo będzie zawiadamiał inspektora nadzoru poprzez przesłanie mu wiadomości  e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Kierownik robót winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających  i robót ulegających zakryciu, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru, poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.

- Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru,    nie później niż w ciągu dnia następnego od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Roboty podlegające odbiorom częściowym, kierownik robót każdorazowo zgłosi wpisem do dziennika budowy oraz przedłoży inspektorowi nadzoru dokumenty niezbędne do wykonania odbioru                   w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty na materiały oraz świadectwa wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń, dotyczące odbieranych robót.

- Zapisy §12 ust. 5 – 7 stosuje się odpowiednio do czynności określonych w niniejszym paragrafie.

§12

Odbiór końcowy

- Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone protokołami, o którym mowa w §11 ust.1 powyżej.

- O gotowości do odbioru końcowego realizowanych robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego         i dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy oraz przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania  przedmiotu zamówienia:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzanych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

- atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby, deklaracje zgodności,

- instrukcje obsługi i karty gwarancyjne,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z dokumentacją, przepisami oraz obowiązującymi normami.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru potwierdzi zakończenie robót, w tym kompletność i prawidłowość dokumentacji, wyznaczając termin przystąpienia do odbioru końcowego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania potwierdzenia zakończenia robót.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia, przy czym za dni robocze Strony zgodnie przyjmują dni od poniedziałku do piątku.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi występowanie wad usuwalnych, czyli takich, które nie powodują niezdolności przedmiotu do odbioru i użytkowania, nie mających istotnego charakteru, Zamawiający dokona odbioru tych robót zaś w protokole odbioru zostaną te wady opisane i określony zostanie sposób i termin ich usunięcia.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi istotne wady przedmiotu umowy oraz braki dokumentów, których obowiązek sporządzenia wynika z umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności odbioru końcowego zostaną przerwane, zaś Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy lub/i uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o usunięciu istotnych wad przedmiotu umowy lub/i  uzupełnienia brakujących dokumentów. Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru końcowego w wyznaczonym przez siebie terminie po usunięciu przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy lub uzupełnieniu dokumentów. Zakończenie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone protokołem odbioru ostatecznego, polegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone istotne wady, uniemożliwiające użytkowanie obiektu,   to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć wynagrodzenie o wartość elementu wadliwego – zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania umowy po raz drugi.

§13

      - O wykrytych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie po ich stwierdzeniu.

- W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu Umowy, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji może żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie         30 dni, a wad szczególnie uciążliwych (powodujących awarię urządzeń i instalacji) w ciągu 7 dni, od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę,

- Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 2 powyżej, może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 30 dni lub w ciągu 7 dni – w zależności od rodzaju wady.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej           (z zastrzeżeniem ust. 3), Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia lub zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami ich usunięcia, które może opłacić z kwoty zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu Umowy na okres rękojmi i gwarancji.

- Jeżeli usunięcie wady lub wysokość szkody przekracza wartość zabezpieczenia, o którym mowa            w §17 niniejszej Umowy, Zamawiający może domagać się  od Wykonawcy zapłaty niezabezpieczonej kwoty. Wykonawca ma w takim wypadku ma obowiązek uiścić różnicę w terminie 7 dni od dnia  wezwania do jej zapłaty.

§14

Odbiór przed upływem gwarancji

- Na nie mniej niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający zwoła komisję w celu ustalenia warunków obioru ostatecznego, polegającego na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad stwierdzonych przed odbiorem przed upływem gwarancji i dokona odbioru w ciągu 14 dni roboczych od usunięcia wad.

§15

- Na  wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, Wykonawca udziela ….. miesięcznej gwarancji i rękojmi, zgodnie z okresami wynikającymi z Karty Gwarancyjnej, dostarczonej Zamawiającemu  wraz z Ofertą Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji w formie Karty Gwarancyjnej. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną, w której określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych). Treść Karty Gwarancyjnej nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej Umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej Umowy, a postanowieniami Karty Gwarancyjnej przedłożonej przez Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej Umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wbudowane urządzenia, zgodnie z okresami wynikającymi z Karty Gwarancyjnej, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez dostawców wyrobów zastosowanych przy wykorzystaniu przedmiotu Umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne najpóźniej w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- O wykrytych wadach w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie po ich stwierdzeniu.

- Na wykonanie przeglądów w okresie gwarancyjnym Wykonawca przedstawi, w ciągu 14 dni, stosowną umowę serwisową lub oświadczenie, że posiada stosowne uprawnienia i w/w czynności wykona we własnym, zakresie.

- Wykonawca winien uczestniczyć w bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w celu stwierdzenia ewentualnego wystąpienia wad i usterek.

- W przypadku gdy skutecznie zawiadomiony o przeglądzie gwarancyjnym Wykonawca nie przystąpi do przeglądu, to Zamawiającemu przysługuje prawo sporządzenia protokołu jednostronnego, przy czym ustalenia tego protokołu będą miały taką samą ważność jak protokół sporządzony z udziałem obydwu stron.

- Istnienie wad strony potwierdzają protokolarnie z zastrzeżeniem ust. 6, uzgadniając sposób  usunięcia wady, dokona w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 9 Zamawiający uprawniony jest do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy poniesionymi  kosztami ich usunięcia.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.

§ 16

Dodatkowe rozliczenia

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej przez okres prowadzenia prac odpłatnie. Zużycie zostanie naliczone w oparciu o pomiar licznikowy założony przez Wykonawcę na swój koszt.

2. Należność za usługi, o których mowa w ust. 1 podlega niezależnemu fakturowaniu i będzie płatna w terminie 14 dni, licząc od dnia wystawienia faktury

Kary umowne

§17

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §6 ust. 1  lit. d) niniejszej Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

  - za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,001% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy stwierdzony przypadek,

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady – w przypadku wad stwierdzonych podczas obioru końcowego lub od dnia uzgodnionego z Wykonawcą w przypadku wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi,

  - za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 1% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 powyżej,

  - za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy - 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 powyżej,

  - w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę w oparciu o art. 22 §1KP ),  osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdą osobę nie zatrudnioną na umowę o pracę lub za każdy przypadek nie utrzymania ciągłości zatrudnienie na umowę o pracę.

  - za nie przedstawienie dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - za nie przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadanie certyfikatów, deklaracji i świadectw dla urządzeń do pracowni cytostatyków, a dla komory laminarnej, certyfikat niezależnej jednostki notyfikowanej, akredytowanej do certyfikacji, na zgodność z normą DIN 12980 w aktualnie obowiązującej wersji z maja 2017 r. (DIN 12980:2017-05), w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

- Wykonawcy przysługują kary umowne:

  - za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy placu budowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru robót, karę w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Stron prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wszystkie przewidziane niniejszą Umową kary umowne należne od Wykonawcy zostaną opłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania do ich zapłaty, wraz z uzasadnieniem.

Ubezpieczenie, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§18

- Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca ma obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: …................. PLN (słownie: …..................... i 00/100). Wykonawca ma obowiązek aktualizowania oraz przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia oraz dowodów opłacenia wymagalnych składek nie później niż 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ubezpieczenia.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% kwoty określonej  w §9 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ……………………. zł (słownie: ……………………………………..) w formie ………………………………………………………………………………………………..

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z form przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia musi gwarantować ciągłość zabezpieczenia.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z odsetkami będzie wykorzystywane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonanie robót.

Zmiana postanowień Umowy

§19

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w art. 144 prawa zamówień publicznych, a ponadto, w szczególności zmiany mogą dotyczyć:

- terminu wykonania robót budowlanych, w przypadku wystąpienia zdarzeń  nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy;

- stawki podatku VAT,

- Wynagrodzenia Wykonawcy w związku ze:

- zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę

- realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 144 pzp.

- Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.

Postanowienia końcowe

§20

- Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy z powodu rażącego naruszenia postanowień Umowy, w terminie 14 dni od daty zaistnienia przyczyny odstąpienia od Umowy, w szczególności:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji robót o ponad 30 dni w stosunku do harmonogramu robót, w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o opóźnieniu jw., również w przypadku nie przekazania Zamawiającemu  harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, w terminie 7 dni od zawarcia umowy.

b) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie przekazania przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu okresu wskazanego w umowie, w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu okresu, w którym Wykonawca winien złożyć powyższy harmonogram.

c)  W przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę w terminie określonym w §6 ust. 1 lit. d) niniejszej Umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej umowy w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wywiązanie się z obowiązku zakończenia realizacji przedmiotu umowy (wezwanie do usunięcia nieprawidłowości).

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy bez winy Wykonawcy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Tryby rozwiązania niniejszej Umowy wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinny zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień sporządzenia,

- Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt           tej Strony z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni uprzątnie teren robót,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem wykonane roboty w ciągu 7 dni od odstąpienia od Umowy, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca                   nie odpowiada,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową,

- jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

5.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót wykonanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych robót,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§21

Zamawiający oraz Wykonawca zapewniają przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

- Zamawiający oraz Wykonawca  oświadczają, że systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych).

- Zamawiający oraz Wykonawca zapewniają, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę omijania warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższym.

- W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu powierzonych mu do Przetwarzania Danych Osobowych drugiej Stronie oraz usunięcia wszelkich kopii tych danych, będących w jego posiadaniu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa przestaje obowiązywać.

§22

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§23

Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.

§25

Spory między Stronami będą poddane pod rozstrzygnięcie właściwemu dla siedziby Zamawiającego Sądowi Powszechnemu.

§26

Umowę niniejszą wraz ze wszystkimi załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

  - ……

  - …....

  - …...

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

* zapisy mające zastosowanie w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców.